## Slide 1
REUNION DE DEMOSTRACION Y
REVISION DEL SPRINT 1
Generación Óptima de Horarios Académicos para Currículos Flexibles
Sprint 1 (23/03/2026 - 13/04/2026)

## Slide 2
AGENDA
Historias de Usuario completadas en este Sprint
Demostración del trabajo completado
Pendientes

## Slide 3
Historias de Usuario completadas en este Sprint
HU01 – Registrar estudiantes
HU02 – Registrar docentes
HU03 – Registrar cursos
HU04 – Registrar aulas
HU07 – Definición de restricciones (CSP)
Pendientes
Optimización del modelo CSP
Mejora de validaciones complejas
Pruebas de integración más completas
Mejoras en interfaz de usuario
Implementación de dashboard y reportes

## Slide 4
Demostración del trabajo completado
Funcionalidad CRUD para:
  Estudiantes
  Docentes
  Cursos
  Aulas
Implementación de validaciones básicas
Modelado inicial del sistema de restricciones (CSP)
Integración inicial entre frontend y backend