## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3
Generación Óptima de Horarios Académicos para Currículos Flexibles
Sprint 3 (06/05/2026 - 07/06/2026)

## Slide 2
AGENDA
Qué aprendimos?
Qué estamos haciendo bien?
Qué podemos hacer mejor?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
Acciones a realizar

## Slide 3
¿Qué aprendimos?
En la parte Técnica, el motor CSP requirió 3 iteraciones de refinamiento antes de cumplir el objetivo de ≤50s; activar primero un fallback simple (backtracking puro) permitió avanzar sin bloquear el sprint
En la parte de Metodología, la revisión de avance a mitad de sprint permitió detectar a tiempo el retraso en la historia más compleja y reasignar esfuerzo
Y con las herramientas, indexar las tablas de restricciones en PostgreSQL redujo significativamente el tiempo de generación de horarios

## Slide 4
¿Qué estamos haciendo bien?
Se completaron 3 de 3 historias de usuario (100%), incluyendo la de mayor complejidad del proyecto (motor CSP, 8 SP).
El motor CSP alcanzó un tiempo de generación de 32s en promedio, muy por debajo del umbral de 50s.
Buena coordinación entre el motor CSP (backend) y el evaluador de calidad para validar horarios óptimos.
Corrección oportuna de los 4 defectos detectados (100% resueltos).

## Slide 5
¿Qué podemos hacer mejor?
Personas
Apoyar a quien lleva la historia más compleja del sprint.
Documentar decisiones de diseño del motor CSP para el equipo.
Relaciones
Validar con usuarios los criterios de calidad antes de programar.
Coordinar temprano los límites de permisos entre roles.
Procesos
Mantener la revisión a mitad de sprint en historias complejas.
Definir un plan de fallback desde el inicio en historias técnicamente riesgosas.
Probar control de acceso con todos los roles desde el primer commit.
Herramientas
Usar el Burndown Chart para anticipar riesgo en historias grandes.
Documentar en Jira las iteraciones del motor CSP y sus resultados.

## Slide 6
Acciones a realizar
Mantener la revisión de avance a mitad de sprint para historias complejas.
Definir un plan de fallback en historias técnicamente riesgosas.
Probar control de acceso con todos los roles desde el primer commit.
Usar el Burndown Chart para anticipar riesgo en historias de alto esfuerzo.
Documentar en Jira las iteraciones del motor CSP y sus resultados.