## Slide 1
REUNION DE DEMOSTRACION Y
REVISION DEL SPRINT 4
Generación Óptima de Horarios Académicos para Currículos Flexibles
Sprint 4 (08/06/2026 - 06/07/2026)

## Slide 2
AGENDA
Historias de Usuario completadas en este Sprint
Demostración del trabajo completado
Pendientes

## Slide 3
Historias de Usuario completadas en este Sprint
SGDHA-11 – Optimizar carga de horarios (lazy loading + caché)
SGDHA-14 – Exportar horario a PDF
SGDHA-16 – Dashboard de Green Software (consumo de CO₂)
SGDHA-15 – Pruebas unitarias (cobertura ≥70%), finalizada en cierre
Pendientes (cierre del proyecto)
Completar cobertura de pruebas unitarias (SGDHA-15)
Elaborar Project Closeout y Lecciones Aprendidas
Actualizar revisión y retrospectiva de todos los sprints
Cerrar el 100% del backlog en Jira y entregar el PMV v1.0.0

## Slide 4
Demostración del trabajo completado
Carga optimizada de horarios: 3.2s → 0.8s mediante lazy loading y caché
Exportación de horarios a PDF, incluyendo aulas y docentes asignados
Dashboard de Green Software con métricas en tiempo real del consumo de CO₂ del sistema
Avance de pruebas unitarias (Cypress + pytest), cobertura 52% al cierre del sprint