# Minuta de Reunión Semana 5

| Nombre del Proyecto: | Sistema Horarios |
| --- | --- |
| Motivo de la Reunión: | Corrección de errores, definición de restricciones y asignación de tareas post revisión de base de datos. |
| Participantes: | Vilcahuaman Gonzales Jordan, Reyes Mendoza Jesus, Rafael Carpio Alexander, Sulla Corbetta Jose |
| Fecha y Hora: | 15/04/2026 - 19:30 PM |
| Lugar: | MEET |

Puntos Tratados

- Se corrigieron errores y se definieron restricciones con ayuda de retroalimentación de usuarios (profesor y alumno). - Se corrigió el modelo de base de datos: se detectaron tablas con poco o nulo manejo de datos. - Se definieron las interfaces con los nuevos límites y modificaciones.

Acuerdos

Responsable; Acción; Fecha. Vilcahuaman Gonzales, Jordan; Corregir y definir el diseño de la base de datos; 20 / 04 / 2026. Reyes Mendoza, Harol; Diseñar las interfaces (nuevos límites); 22 / 04 / 2026. Rafael Carpio, Fabrizio; Definir y pulir las restricciones; 19 / 04 / 2026. Sulla Corbetta, Jose Luis; Avanzar el código del Sprint 1; 19 / 04 / 2026.